Carnet de bord
Projet Buenosaires
Telecom Paris
25/01/21 - 24/10/21

25/01 - 29/01

Téléchargement dossier buenosaires-master.zip depuis https://github.com/githof/xmlselect
Création https://github.com/morganBeweb30/buenosaires pour ma version (on verra plus tard comment on fusionne / remplace les versions)

Installation locale et résolution de problèmes, dont :
- création localhost + rewrite_mod on
- création du fichier local-config.php
- modification des droits d'accès aux dossiers

Affichage des erreurs (mode dev)
- Database.php : erreur constante "SQO_DATABASE_NAME"
- Database.php : erreur count($columns) => si on corrige en initialisant $columns = [], la requete n'a plus de * ou id => bloquant. *** Laissé avec l'erreur pour l'instant ***

01/02 - 05/02

Tests du site en local :
- mode visiteur (0) => accès ok, affichage ok
- mode lecteur (1) => accès ok,
  - des erreurs d'affichage et manquants :
  - pas de dossier xmlselect/ qui contient des fichiers js
  - erreur de réécriture d'url : garde la page de départ de la requete href
- mode éditeur(2) => *** à faire ***
- mode administrateur (3) => accès ok
  - mêmes problèmes d'affichage que (1)
  - export acte xml ok
  - export personnes xls => oui mais sans données, que les noms des colonnes
  - export relations xls => pareil que personnes
  - import => il manque des données par acte *** voir dans le code si c'est prévu ou pas***
  - mêmes erreurs d'affichage que (1)
  - accès aux données de ma bdd ok

Schéma structure site

buenosaires-schemaStructureSite-210205.xmind

08/02 - 12/02

Suite schéma structure site
Prendra plusieurs jours

Ajout erreurs dans ma_doc

Recherche pourquoi logs.txt affiche table 'buenosaires.4227' doesn't exist (et autres)

SSH
connexion au serveur
.ssh/config pour aliases de co au serveur
installé openvpn
généré clé ssh
copié clé publique sur le serveur dans .ssh/authorized_keys (pour l'instant le serveur me demande quand même mon mdp *** Voir /home/morgan/internet/buenosaires/perso/sshkey/sshkey.txt)

15/02 - 19/02

Clone du repo de githof

Récupération des modifs sur buenosaires-morg-indep (indentation et docu ***)

commit 210217 :
Correction bugs dépréciation, "break", mysqli->query()
Ajout "dev only" sur index pour voir erreurs
Problème de permission (erreur 403 pour morganprieur) : pas pu push
OK, il ne m'avait pas inscrit comme contributeur, mnt c'est bon

Affichage et redirection url sont réglés (je ne sais pas pourquoi).

Recherche bugs insert

Insertion d'un seul nom "domingo BELGRANO", l'attribut "de" n'est pas présent pour tout le monde (logique, ils ne l'ont pas tous, indépendamment du bug de nom unique).

- var_dumps et echos pour vérifier les données envoyées et reçues.
- testé de commenter la méthode Database-> remove_unused_prenoms_noms() pour vérifier qu'elle ne supprime pas des noms prénoms indus ==> non c'est pareil

Harmonisation de l'indentation

commit WIP 210217
commits 210218 :
indentation
- ajout perso/ à .gitignore
- ajout ma_doc.md aux suivis

Info VSCode git

Si connecté avec une identité on ne peut pas communiquer avec github depuis une autre identité. Il faut se déco (icone user en bas à gauche de l'itf de VSCode)
Par contre on peut communiquer avec Github depuis une console hors de VSCode

HowhTo Git

Découpage de fonctions/méthodes

Un exemple sur src/class/io/XMLActeReader.php

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A faire
- Corriger bugs avec Christophe
- Réécrire fichiers selon exemple de Chris
- Documenter le code au max
- Voir quelles données doivent être importées depuis un acte vers la BDD
- Nom.php => indiquer "public" aux méthodes (ailleurs aussi)
- Docu texte
- Schéma structure site
- Recherches technos "nouvelles"
- Recherche technos à remplacer (si problèmes de compat)
- Recherche remplacement fonctions "deprecated"

============================================================================

pioche
- Création fichier local-config-sample.php pour exemple dispo sur github